

**Backend**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | **Zuständig** | **Zeit** |
| Server | Philip | 4h |
| Multiplayer | Philip | 5h |
| Datenspeicherung | Philip | 3h |
| Anfälliges | Philip | 4h |

**Frontend**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | **Zuständig** | **Zeit** |
| Landing Page | Alexander, Raphael | 3h |
| Login | Alexander, Raphael | 5h |
| Gamedesign | Alexander, Raphael, Tobias | 6h |
| Andere Webpages | Alexander, Raphael, Tobias | 6h |
| Anfälliges | Alexander, Raphael, Tobias | 3h |

**Organisation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | **Zuständig** | **Zeit** |
| Projektmanagment | Alexander | 6h |
| Dokumentation | Alexander, Tobias | 2h |
| GitHub | Philip, Raphael | 2h |
| Anfälliges | Alexander, Tobias | 4h |

**Medien**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgaben** | **Zuständig** | **Zeit** |
| Charakterdesign | Tobias | 6h |
| Musik | Tobias | 2h |
| Grafiken | Tobias | 3h |
| Anfälliges | Tobias | 2h |